# 수사해당가든

상업용 홈페이지 로드맵

작성일 2026-06-25  ·  최종 결정 반영본

이 문서는 사이트를 “소개 페이지”에서 “실제 판매·운영 가능한 상업 사이트”로 키우는 전체 계획입니다.

# 0. 확정된 전략 구조

소규모 농장이 회원·결제를 직접 구축하면 통신판매업 신고 외에도 PG사 계약·에스크로·개인정보 보안책임까지 떠안게 됩니다. 그래서 다음 구조로 확정했습니다.

- 결제·회원가입·정산·CS → 네이버 스마트스토어에 위임 (홈페이지에 결제/장바구니/회원DB를 직접 만들지 않음)

- 홈페이지 → 브랜드 + 규격별 카탈로그 + 견적 요청 깔때기 (R10·외목대·다간 같은 대형목은 정찰 결제가 아니라 견적형 상품)

- 재고·주문·견적 통합 운영 → 구글 시트 1개를 단일 원장으로 (전화·현장·스토어·홈페이지 주문을 한 표로 모으고 견적서를 자동 생성)

| 주문 채널 | 처리 방식 | 결과가 모이는 곳 |
| --- | --- | --- |
| 소형·정찰제 상품 | 네이버 스마트스토어 (결제·정산·CS) | 구글 시트 단일 원장 |
| 대형목·맞춤 주문 | 견적 / 문의 폼 | 구글 시트 단일 원장 |
| 전화 · 현장 주문 | 사장님 직접 입력 | 구글 시트 단일 원장 |

→ 구글 시트 단일 원장에서 재고가 차감되고, 품목을 고르면 견적서가 자동 생성됩니다.

# 1. 현재 상태 (출발점)

- React 18 + TypeScript + Vite 기반 소개(메인) 페이지 1종만 존재

- 백엔드·DB·로그인·결제·주문 기능은 아직 없음

- 모든 문구·메뉴·수치는 src/data/site.ts 한 곳에서 관리

- main 브랜치 push → Netlify 자동 배포 (1~2분)

# 2. 파트별 로드맵

## 파트 0 — 사업·법적 기반 (병행 / 사장님 몫)

온라인 판매의 전제 조건. 코드보다 먼저 또는 같이 진행.

- 사업자등록 정보 확정 (상호·대표자·주소·사업자번호)

- 통신판매업 신고 (정부24, 구매안전서비스 가입 후)

- 개인정보처리방침 · 이용약관 · 청약철회/교환반품 정책 문안

- 카카오 채널 · 대표 연락처 · 정산 계좌 정리

산출물: 홈페이지 푸터·스토어에 법적 표시할 정보 일체

## 파트 1 — 홈페이지 “완성” (디자인·페이지·모바일)

- 메인 페이지 디테일 다듬기 (히어로·통계·스토리 카피/이미지)

- 상품 목록 페이지 + 상품 상세 페이지 (사진·규격·가격·식재정보)

- 회사소개 / 농장 일정 / 앨범(갤러리) / 블로그·식재가이드 / 문의 페이지

- 모바일 반응형 전 페이지 점검

- 라우팅 도입 (현재 #앵커 → 실제 페이지 분리)

산출물: 클릭 가능한 다중 페이지 사이트, 모바일 정상

## 파트 2 — 상품/카탈로그 + 견적·문의

- 상품 데이터 구조 설계 (규격·재고수량·단가·사진·상태)

- 견적 요청 폼 (희망 규격/수량/배송지/식재여부 → 사장님께 접수)

- 카카오톡 상담 연결 버튼

산출물: 고객이 대형목을 견적으로 문의, 데이터는 시트로 수집

## 파트 3 — 회원 + 주문 (스마트스토어 위임)

- 홈페이지의 모든 “구매” 행동을 스토어로 연결 (“스토어에서 구매하기”)

- 직접 회원·결제·DB 구축은 하지 않음 (부담·비용·보안 회피)

산출물: 결제는 스토어에서, 홈페이지는 깔끔한 깔때기

## 파트 4 — 네이버 스마트스토어

- 스토어 개설 + 사업자 인증 + 정산 계좌

- 소형·정찰제 상품(소형 묘목·원예자재) 우선 등록

- 홈페이지 ↔ 스토어 상호 링크, 브랜드 일관성

산출물: 실제 결제 받는 채널 가동

## 파트 5 — 통합 운영 (재고·주문·견적 연동) ⭐

- 구글 시트 1개를 재고·주문·견적 단일 원장으로 구성

- 전화·현장·스토어·홈페이지 주문을 한 표로 집계

- 견적서 자동 생성 (상호·사업자정보 박힌 양식, 품목 선택 → PDF)

- 재고 차감/현황을 홈페이지 “재고 있음/예약” 표시와 연동

산출물: 채널 무관 통합 주문·재고·견적 운영

## 파트 6 — 마케팅·성장 (추천 기능)

- 네이버 검색 최적화 (서치어드바이저 등록)

- 네이버 플레이스(지도) 등록 → 농장은 지역검색이 매출 직결

- 식재 사례 갤러리 + 고객 후기 → 신뢰 = 구매전환

- 계절 예약 분양 (봄/가을 식재 시즌 사전예약·대기명단)

- SNS/블로그 연동, 간단 방문자·문의 분석(GA 등)

# 3. 실행 순서 요약

| 순서 | 파트 | 핵심 산출물 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 파트 1 | 멀티 페이지 + 모바일 완성 (라우팅, 상품목록·상세, 갤러리, 문의) | 클로드 |
| 2 | 파트 2 | 상품 데이터 구조 + 견적 요청 폼 + 카톡 상담 | 클로드 |
| 3 | 파트 0 | 통신판매업 신고·사업자정보·약관 문안 | 사장님 (병행) |
| 4 | 파트 4 | 스마트스토어 개설 + 소형상품 등록 + 홈페이지 연결 | 사장님 주도, 클로드 지원 |
| 5 | 파트 5 | 구글 시트 원장 + 견적서 자동화 + 재고표시 연동 | 클로드 |
| 6 | 파트 6 | 네이버 플레이스·검색최적화·후기·계절예약 | 같이 |

다음 착수 지점: 파트 1의 라우팅 도입 + 상품 목록/상세 페이지. 이게 있어야 견적 폼·스토어 연결·재고 표시가 모두 그 위에 얹힙니다.